| 2020年12309检察服务中心和案件管理中心项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：随县人民检察院 |  |  |  |  | 填报日期：2021年3月22日 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 12309检察服务中心和案件管理中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 湖北省人民检察院 |  |  |  | 项目实施单位 |  |  | 随县人民检察院 |  |  |  |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) |  | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） |  |  |  |  |
|  | 年度财政资金总额 | 194 |  | 125.14 |  | 64% | 12.8 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分 |  |  |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 控告申诉案件 |  |  |  | 25件 | 结案率100% |  | 10 |  |  |
|  | 质量指标 | 工程建设标准 |  |  |  | 符合国家建设标准 | 符合国家建设标准 |  | 8.5 |  |  |
|  | 数量指标 | 案件管理中心处理案件数量 |  |  |  | 每年550件 | 无差错 |  | 9 |  |  |
|  | 时效指标 | 控告申诉案件处理及时率 |  |  |  | 100 | 100 |  | 9 |  |  |
| 效益指标 （40分） | 生态效益 指标 | 社会影响 |  |  |  | 法律和社会效果良好 | 法律和社会效果良好 |  | 19 |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 |  |  |  | 满意度100% | 满意度100% |  | 19 |  |  |
| 总分 | 87.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 因为是一次性基建项目，剩余资金可以结转到2021年，遂对剩余的资金进行了结转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案 | 对于一次性基建项目，应加快预算执行率，尽量避免资金的结转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |